}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Carlos Echeverria |
| --- | --- |
| Rut | 20.968.348-2 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Valparaíso |

| Nombre estudiante | Javier Malhue |
| --- | --- |
| Rut | 21.263.383-6 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Valparaíso |

| Nombre estudiante | Sebastian Alejandro Altamirano Landeros |
| --- | --- |
| Rut | 21.378.730-6 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Valparaíso |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | MeinPets |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Aplicaciones móviles |
| Competencias | Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones Elaborar proyectos innovadores que agreguen valor a contextos sociales y productivos, de acuerdo a las necesidades del entorno. Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Este tema se eligió pues uno de nuestros compañeros de equipo tuvo a su mascota muy enferma y se le dificultó encontrar veterinarios y laboratorios clínicos que esta requería dado que aplicaciones comúnmente usadas como google maps no distinguen del uno o del otro. Por ende con el proyecto buscamos llegar a dueños de mascotas que busquen gestionar la salud de sus mascotas (de momento, dentro de la región)y que requieran de encontrar lugares para estas en sus cercanías. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto busca ser una aplicación móvil que servirá como una herramienta de gestión de tu mascota. En esta podrás crear un perfil para tu mascota, tener un calendario con las vacunas de tus mascotas, un sistema de notificaciones para recordar estas, un mapa donde puedas ver laboratorios clínicos, veterinarios, hospitales, peluqueros, tiendas de comida, entre otras cosas para tu mascota; pudiendo estos ser calificados por los usuarios. Partiendo de mascotas más comunes como lo serían los perros y los gatos. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Analizar la necesidad real del entorno: Dueños de mascotas de la región de Valparaíso sin una herramienta para gestionar la salud de su mascota y ubicar veterinarios entre otros establecimientos. Definir requerimientos arquitecturas y construir una app móvil funcional, desde el código hasta el despliegue y que sea sostenible, ¿De qué manera son necesarias las competencias que seleccionaste para resolver la problemática a trabajar? Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos: Directamente necesaria para programar la app y también la API ya sea el registro, fichas, vacunas, búsqueda entre otros, Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio: Coordinación de la app como los backend con la base de datos geográfica y también lo que es el servicio en la nube , sin esto el sistema no podría escalar y tampoco sostenerse en el tiempo. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones: Planificación principalmente, repartir roles y decidir entre alternativas técnicas, entre otros. Implica hacer parte del seguimiento y justificar las decisiones. Elaborar proyectos innovadores que agreguen valor a contextos sociales y productivos, de acuerdo a las necesidades del entorno: No existe una app que haga todas las soluciones que estamos planteando actualmente en la localidad, la localidad Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos: Analizaremos la forma en que los dueños de mascotas buscan la atención hoy y definiremos el alcance real antes de programar, Con esto analizaremos y evitaremos construir una solución que no resuelva realmente los problemas. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento: El uso de Git, docker y documentación para trabajar ordenadamente con el equipo. Tener buenas prácticas en el proceso que permiten mantenerlo más adelante |
| Relación con los intereses profesionales | Como grupo,nos interesa principalmente el desarrollo de software tanto móvil como web, el uso de bases de datos, APIS, mapas, servicios en la nube, ciberseguridad entre otras cosas. También nos interesa crear distintas soluciones que puedan ayudar a las personas a resolver problemas que existan en nuestro entorno. Estos intereses se ven reflejados en nuestro proyecto APT, porque queremos desarrollar una aplicación que ayude a los dueños de mascotas a gestionar y organizar además de cuidar de mejor forma a sus animales. En ella se podrá registrar aquella información de las mascotas, llevar un control de vacunas, recibir recordatorios y encontrar veterinarias y otros servicios mediante un mapa. Realizar este proyecto nos ayudará a poner en práctica aquellos conocimientos adquiridos de programación, base de datos, ciberseguridad, APIs y desarrollo de aplicaciones. También aprenderemos a mejorar el trabajo en equipo, dividir las tareas, gestionar el tiempo, tomar decisiones y utilizar herramientas como Git, Docker entre otras. Además , el proyecto nos permitirá crear una solución que ayude al medio, especialmente a los dueños de mascotas como tal dentro de la región , facilitando la búsqueda de distintos lugares y servicios para el cuidado de sus animales. ayudándonos a mejorar nuestras habilidades y adquirir experiencia en un proyecto que responde a una necesidad real. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Consideramos nuestro proyecto como factible dentro de los plazos del ramo pues usaremos herramientas que dominamos para su desarrollo además que pensamos utilizar apis gratuitas en vez de apis de paga (openstreetmap vs googlemap). Si hemos de considerar factores que dificultarán el desarrollo del proyecto, este sería el proceso de prácticas en el cuál estamos participando todos los integrantes del grupo. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Proveer una solución móvil para la gestión integral del cuidado y salud de las mascotas, que permita centralizar información médica, programar alertas y atención y localizar establecimientos y servicios veterinarios cercanos. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar e implementar un sistema de registro y administración de perfiles para mascotas, que almacene sus datos fundamentales e historial. - Integrar un calendario interactivo interactivo con alertas programables para el seguimiento de vacunaciones, desparasitaciones y recordatorios periódicos. - Incorporar un mapa interactivo basado en geolocalización que permita identificar y categorizar centros veterinarios, tiendas de alimentos, peluquerías y otros servicios de atención animal. - Evaluar la funcionalidad y usabilidad de la interfaz mediante pruebas con usuarios para garantizar una experiencia intuitiva y eficiente. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se desarrollará siguiendo una metodología scrum, consistente en sprints o ciclos de 1 semana donde se realizará lo siguiente: - Planificación : Definiendo historias de usuario a partir de nuestro backlog. - Desarrollo e Integración: Codificar modularmente las funciones previamente propuestas. - Revisiones/Pruebas: Se evaluará cada modula para validar su correcto funcionamiento. - Retroalimentación y ajustes: Corrección continua de errores de la aplicación y/o proyecto así cómo también la optimización de la experiencia de usuario. Para ello nos dividiremos las responsabilidades de la siguiente manera: Javier Malhue, Líder de proyecto y base de datos. Coordina al equipo, representa al grupo ante la docente, diseña y gestiona el modelo de base de datos. Sebastian Altamirano, Control de calidad y pruebas. Define los casos de prueba, válida cada entrega y detecta errores antes de la revisión. Carlos Echeverria, Desarrollo backend y frontend. Construye la API, la aplicación móvil y el despliegue en la nube. De igual manera, todos los integrantes del equipo se encargarán colaborativamente de la documentación.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Product Backlog y Sprints | Registro de historias de usuario, tareas priorizadas y objetivos de cada sprint semanal | demuestra la planificación y aplicación de la metodología Scrum |
| Avance | Prototipo y modelo de datos | diseño de pantallas, navegación, arquitectura y base de datos de la aplicación | Demuestra la capacidad de diseñar una solución sistémica que soporte los procesos principales del proyecto. |
| Avance | Incremento funcional | Versión parcial con registro de usuarios, perfiles de mascotas y navegación principal | Permite comprobar el avance progresivo mediante entregas funcionales |
| Avance | Integración de mapas y APIs | implementación del mapa y conexión con servicios de geolocalización para encontrar establecimiento | Demuestra el uso de APIs y la implementación de una funcionalidad central |
| Avance | Diseño de prototipos y navegación | Prototipos de las principales pantallas de la aplicación, como inicio de sesión, perfil de mascota, calendario, mapa y establecimientos. | Evidencia el análisis de requerimientos y el diseño de una solución centrada en las necesidades del usuario |
| Avance | Modelo de arquitectura 4+1 | Diagramas de las vistas lógica, procesos, desarrollo, física y escenarios de uso de la aplicación. | Evidencia el diseño de la arquitectura y la interacción entre app móvil, API, base de datos, mapas y notificaciones |
| Final | Aplicación móvil funcional | Versión final de la app con funcionalidades comprometidas: perfiles de mascotas, calendario, recordatorios, mapas y búsqueda de servicios | Constituye la evidencia principal del cumplimiento del objetivo general y de los objetivos específicos del proyecto |
| Final | Informe de pruebas y validación | Documento con pruebas funcionales, pruebas de usabilidad, resultados obtenidos, errores detectados y correcciones realizada | Permite verificar la calidad, funcionalidad y facilidad de uso de la solución |
| Final | Repositorio y documentación técnica | Repositorio git con código, historial de commits, instrucciones de instalación, documento de APIs y configuración del sistema | Permite comunicar el resultado del proyecto, justificar las decisiones tomadas y el valor como tal |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de equipos y planificación de proyectos | Conformación del equipo y roles | Conformar el equipo, definir roles y agendar las sesiones con la docente | Documento de roles y responsabilidades, calendario compartido, canal de comunicación del equipo. | S1 (10–16 ago) | Javier (líder + BD) |  |
| Análisis de factibilidad técnica | Propuesta inicial del proyecto | Proponer la idea del proyecto y evaluar su viabilidad técnica inicial. | Computador, investigación de referentes, documento de propuesta. | S1 (10–16 ago) | Carlos (backend + frontend) |  |
| Investigación y análisis de mercado | Revisión de aplicaciones existentes | Revisar aplicaciones existentes para detectar el vacío que deja Google Maps. | Computador, acceso a tiendas de aplicaciones, planilla comparativa. | S1 (10–16 ago) | Sebastián (QA / tester) |  |
| Levantamiento y definición de requerimientos | Definición del problema y stakeholders | Redactar el problema u oportunidad y definir los stakeholders. | Documento de definición del problema, mapa de stakeholders. | S2 (17–23 ago) | Javier (líder + BD) |  |
| Diseño de arquitectura de software | Propuesta de arquitectura y tecnologías | Elaborar la primera propuesta de arquitectura y tecnologías. | Computador, diagramas de arquitectura, documentación de tecnologías. | S2 (17–23 ago) | Carlos (backend + frontend) |  |
| Investigación y análisis comparativo | Análisis de alternativas actuales | Analizar cómo se resuelve hoy el problema (alternativas actuales). | Computador, investigación de soluciones existentes. | S2 (17–23 ago) | Sebastián (QA / tester) |  |
| Alineación curricular y perfil de egreso | Selección de competencias del perfil de egreso | Seleccionar las competencias del perfil de egreso a desarrollar. | Perfil de egreso de la carrera, documento de competencias. | S3 (24–30 ago) | Javier (líder + BD) |  |
| Selección y justificación tecnológica | Definición del stack tecnológico | Definir y justificar el stack tecnológico definitivo. | Computador, documentación de tecnologías, comparativa de herramientas. | S3 (24–30 ago) | Carlos (backend + frontend) |  |
| Gestión de alcance y requisitos | Definición del alcance del MVP | Definir el alcance del MVP: qué entra y qué queda fuera. | Documento de alcance, lista de funcionalidades. | S3 (24–30 ago) | Sebastián (QA / tester) |  |
| Redacción y documentación de proyectos | Consolidación de la Guía 1.5 y Plan de Trabajo | Consolidar la Guía 1.5 y el Plan de Trabajo. | Plantilla Guía 1.5, plantilla Plan de Trabajo, computador. | S4 (31 ago–6 sep) | Javier (líder + BD) |  |
| Planificación y programación de proyectos | Elaboración de Carta Gantt y objetivos | Elaborar la Carta Gantt y los objetivos definitivos. | Software de planificación (Excel/Project/Trello), computador. | S4 (31 ago–6 sep) | Carlos (backend + frontend) |  |
| Diseño de criterios de calidad | Definición de evidencias y criterios de aceptación | Definir las evidencias y los criterios de aceptación. | Documento de criterios de aceptación, checklist de evidencias. | S4 (31 ago–6 sep) | Sebastián (QA / tester) |  |
| Gestión de repositorios y control de versiones | Configuración del repositorio y tablero | Crear la estructura del repositorio, el tablero en GitHub Projects y la convención de ramas. | GitHub, GitHub Projects, computador. | S5 (7–13 sep) | Javier (líder + BD) |  |
| Configuración de entornos y arquitectura backend/frontend | Configuración del entorno de desarrollo | Configurar docker-compose con Postgres+PostGIS, el esqueleto de API en Express y el proyecto Expo inicial. | Docker, PostgreSQL, PostGIS, Node.js/Express, Expo, computador. | S5 (7–13 sep) | Carlos (backend + frontend) |  |
| Planificación de pruebas de software | Plan de pruebas y validación del entorno | Definir el plan de pruebas y los criterios de aceptación; validar que los tres integrantes logren levantar el entorno. | Documento de plan de pruebas, entorno local, computador. | S5 (7–13 sep) | Sebastián (QA / tester) |  |
| Modelamiento de bases de datos | Modelo de datos y scripts de creación | Diseñar el diagrama ER (usuarios, mascotas, vacunas, establecimientos) y los scripts de creación. | Herramienta de modelado ER, PostgreSQL, computador. | S7 (21–27 sep) | Javier (líder + BD) |  |
| Desarrollo backend y frontend – autenticación | Desarrollo de autenticación (API y pantallas) | Desarrollar la API de registro/login con hash de contraseña y JWT, y las pantallas de acceso. | Node.js/Express, bcrypt, JWT, React Native/Expo, computador. | S7 (21–27 sep) | Carlos (backend + frontend) |  |
| Diseño y ejecución de pruebas funcionales | Diseño de casos de prueba de autenticación | Diseñar casos de prueba de autenticación: usuario duplicado, clave débil, token inválido. | Documento de casos de prueba, Postman, computador. | S7 (21–27 sep) | Sebastián (QA / tester) |  |
| Modelamiento y administración de bases de datos | Modelo de datos de mascotas y datos de prueba | Diseñar las tablas de mascota, especie y raza, y generar datos de prueba (seed). | PostgreSQL, scripts de seed, computador. | S8 (28 sep–4 oct) | Javier (líder + BD) |  |
| Desarrollo backend y frontend – CRUD | Desarrollo de CRUD de mascotas | Desarrollar el CRUD de mascotas en la API y las pantallas de lista y ficha. | Node.js/Express, React Native/Expo, computador. | S8 (28 sep–4 oct) | Carlos (backend + frontend) |  |
| Pruebas funcionales y de usabilidad | Pruebas del CRUD y usabilidad | Probar el CRUD, validar campos y revisar la usabilidad de la ficha. | Postman, checklist de usabilidad, computador. | S8 (28 sep–4 oct) | Sebastián (QA / tester) |  |
| Modelamiento de bases de datos | Modelo de datos de vacunas y desparasitación | Diseñar el modelo de vacunas y desparasitación con esquema por especie. | PostgreSQL, documentación de esquemas por especie, computador. | S9 (5–11 oct) | Javier (líder + BD) |  |
| Desarrollo backend y frontend | Desarrollo de API de vacunas y calendario | Desarrollar la API de vacunas y la pantalla de calendario. | Node.js/Express, React Native/Expo, computador. | S9 (5–11 oct) | Carlos (backend + frontend) |  |
| Pruebas funcionales | Pruebas de fechas y dosis de vacunas | Verificar fechas y dosis: fecha pasada, fecha duplicada, mascota sin vacunas. | Postman, casos de prueba, computador. | S9 (5–11 oct) | Sebastián (QA / tester) |  |
| Redacción y documentación de proyectos | Redacción del Informe de avance Fase 2 | Coordinar y redactar el Informe de avance Fase 2. | Plantilla de informe, computador. | S10 (12–18 oct) | Javier (líder + BD) |  |
| Desarrollo frontend – integración de APIs nativas | Integración de expo-calendar | Integrar expo-calendar: permisos, creación de evento con alarma y recurrencia. | Expo, librería expo-calendar, dispositivo móvil | S10 (12–18 oct) | Carlos (backend + frontend) |  |
| Pruebas de integración | Pruebas de integración con Google Calendar | Probar en teléfono real que el evento llegue a Google Calendar y registrar evidencia. | Teléfono real, cuenta Google, planilla de evidencias. | S10 (12–18 oct) | Sebastián (QA / tester) |  |
| Gestión de datos geoespaciales | Carga de datos geoespaciales a PostGIS | Cargar los establecimientos desde OpenStreetMap a PostGIS. | OpenStreetMap, PostGIS, herramientas ETL, computador. | S11 (19–25 oct) | Javier (líder + BD) |  |
| Desarrollo frontend – geolocalización | Integración de mapa y geolocalización | Integrar el mapa en la app y la geolocalización del usuario. | React Native/Expo, librería de mapas, API de geolocalización, computador. | S11 (19–25 oct) | Carlos (backend + frontend) |  |
| Pruebas funcionales y de condiciones límite | Pruebas de permisos y conectividad | Probar los permisos de ubicación y el comportamiento sin GPS y sin internet. | Dispositivo móvil, casos de prueba, computador. | S11 (19–25 oct) | Sebastián (QA / tester) |  |
| Optimización de bases de datos | Optimización de consultas geoespaciales | Desarrollar consultas geoespaciales (radio, orden por distancia) e índices. | PostGIS, PostgreSQL, computador. | S12 (26 oct–1 nov) | Javier (líder + BD) |  |
| Desarrollo backend y frontend | Desarrollo de búsqueda y filtros | Desarrollar el endpoint de búsqueda y los filtros por categoría en la app. | Node.js/Express, React Native/Expo, computador. | S12 (26 oct–1 nov) | Carlos (backend + frontend) |  |
| Pruebas funcionales | Pruebas de precisión de búsqueda y filtros | Probar la precisión de distancia y de cada filtro. | Casos de prueba, datos de referencia, computador. | S12 (26 oct–1 nov) | Sebastián (QA / tester) |  |
| Administración de bases de datos | Revisión de consistencia y respaldos de la BD | Revisar la consistencia del modelo y generar respaldos de la base de datos. | PostgreSQL, scripts de respaldo, computador. | S13 (2–8 nov) | Javier (líder + BD) |  |
| Integración de sistemas | Integración completa app-API | Realizar la integración completa app↔API, con manejo de errores y estados de carga. | React Native/Expo, Node.js/Express, computador. | S13 (2–8 nov) | Carlos (backend + frontend) |  |
| Pruebas de integración y gestión de defectos | Pruebas end-to-end y reporte de bugs | Ejecutar pruebas end-to-end y reportar bugs priorizados. | Herramientas de testing E2E, planilla de bugs, computador. | S13 (2–8 nov) | Sebastián (QA / tester) |  |
| Administración de bases de datos y despliegue | Migraciones y carga inicial de datos | Elaborar el script de migraciones y los datos iniciales para Oracle Cloud. | Scripts SQL de migración, Oracle Cloud, computador. | S14 (9–15 nov) | Javier (líder + BD) |  |
| Despliegue y DevOps | Despliegue en Oracle Cloud | Configurar Dockerfile, compose, despliegue en Oracle Cloud y variables de entorno. | Docker, Docker Compose, Oracle Cloud, computador. | S14 (9–15 nov) | Carlos (backend + frontend) |  |
| Validación de documentación técnica | Validación del proceso de instalación | Levantar el sistema desde cero siguiendo el README, validando la documentación. | README del proyecto, entorno limpio, computador. | S14 (9–15 nov) | Sebastián (QA / tester) |  |
| Seguridad de bases de datos | Revisión de seguridad de la base de datos | Revisar los permisos y los datos sensibles en la base de datos. | PostgreSQL, checklist de seguridad, computador. | S15 (16–22 nov) | Javier (líder + BD) |  |
| Seguridad y calidad del software | Corrección de bugs y hardening de la API | Corregir bugs, agregar validaciones y endurecer la API. | Node.js/Express, herramientas de análisis de seguridad, computador. | S15 (16–22 nov) | Carlos (backend + frontend) |  |
| Pruebas de software y usabilidad | Ronda completa de pruebas y usabilidad | Ejecutar una ronda completa de pruebas y pruebas de usabilidad. | Casos de prueba, checklist de usabilidad, computador. | S15 (16–22 nov) | Sebastián (QA / tester) |  |
| Redacción y documentación de proyectos | Redacción del Informe final | Coordinar y redactar el Informe final. | Plantilla de informe final, computador. | S16 (23–29 nov) | Javier (líder + BD) |  |
| Mejora continua del software | Correcciones según feedback de usuarios | Realizar las correcciones derivadas del feedback de usuarios. | Reporte de feedback, computador. | S16 (23–29 nov) | Carlos (backend + frontend) |  |
| Pruebas de aceptación de usuario | Pruebas con usuarios reales | Realizar pruebas con usuarios reales (dueños de mascotas) y recopilar feedback. | Guion de pruebas de usuario, formulario de feedback, dispositivos. | S16 (23–29 nov) | Sebastián (QA / tester) |  |
| Documentación técnica y de usuario | Diagrama de arquitectura y manual de usuario | Elaborar el diagrama de arquitectura y el manual de usuario. | Herramienta de diagramación, plantilla de manual, computador. | S17 (30 nov–6 dic) | Javier (líder + BD) |  |
| Documentación técnica y comunicación | README final y video demo | Elaborar el README final y el video demo. | GitHub, software de edición de video, computador. | S17 (30 nov–6 dic) | Carlos (backend + frontend) |  |
| Aseguramiento de calidad final | Checklist final de calidad y ensayo de demo | Elaborar el checklist final de calidad y ensayar la demo. | Checklist de calidad, entorno de pruebas, computador. | S17 (30 nov–6 dic) | Sebastián (QA / tester) |  |
| Comunicación oral y presentación de proyectos | Presentación final del proyecto | Presentación final del proyecto ante la docente y/o evaluadores (participan los tres integrantes). | Presentación (PPT), proyecto desplegado y funcionando, computador. | S18 (7–13 dic) | Javier, Carlos y Sebastián |  |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.