|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí, vamos al día con la Carta Gantt; cerramos la Fase 1 a tiempo y estamos ejecutando el Sprint 0 (Setup). Facilitó: Estandarizar la base de datos (PostGIS) y la API con Docker, y separar el trabajo en carpetas independientes para no pisarnos código. Dificultó: la coordinación inicial en Git.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Optamos por la simplicidad: cambiamos un flujo complejo de decenas de ramas por trabajo directo a main sobre carpetas separadas, evitando conflictos de código. Además, fijamos un canal de avisos push liviano (ntfy) para coordinar avances sin reuniones largas, dejando la base lista antes del feriado de Fiestas Patrias.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Mi evaluación es positiva. Destaco haber dejado la infraestructura lista: PostgreSQL + PostGIS en Docker, la API Express en TypeScript y un build optimizado para la nube. A mejorar: Documentar de forma aún más simple los pasos de prueba para que mis compañeros puedan validar todo en sus máquinas.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? A la docente: ¿Prefiere evaluar las entregas corriendo Docker localmente en su equipo o interactuando con la versión desplegada en la nube (Oracle Cloud Always Free)? A mis pares: ¿Pudieron levantar el entorno local siguiendo únicamente las instrucciones del README o algún paso necesita mayor claridad?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No es necesario redistribuir roles; la división actual (Liderazgo/BD, Desarrollo e Infraestructura, QA) funciona bien y aprovecha las fortalezas de cada uno.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Muy buena dinámica de equipo: hay compromiso, respeto y capacidad de tomar decisiones técnicas rápidas. A mejorar: Mayor frecuencia de actualización en Git (git pull regular) para evitar desfasajes y distribuir las pruebas a lo largo de la semana en vez de concentrarlas al final.